仕　　様　　書

環境政策局 西京まち美化事務所

（担当　中村 飛永　電話391-5983）

|  | 件名 | 西京まち美化事務所外周側他修景作業業務委託 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 契約期間 | 令和８年６月１日 ～ 令和８年１２月２８日 |  |
|  | 契約条件 | １ 委託目的 京都市 環境政策局 西京まち美化事務所（以下「事務所」という。）における植栽の修景及び美観の保持を目的とし、敷地内除草及び庭木剪定業務を委託するものとする。 なお、本仕様書で発注者である京都市を甲、受託者を乙とする。 ２ 業務の実施 乙は、業務の実施に当たり、必要要員を作業実施者として事務所に派遣し、業務に当たらせるものとする。 また、作業実施者は、業務及び作業に適した服装、履物を着用し業務を行う。 ３ 業務の内容 敷地内除草及び庭木剪定業務に関して、事前に事務所と打ち合わせのうえ、下記及び別表の作業に当たるものとする。 - 敷地内除草については、フェンス・擁壁の葛等の除去を含み、別図１、別図２で示した対象箇所において、機械刈り、人力除草を併用するものとする。 - 庭木剪定業務については、徒長枝、枯枝及び弱小枝等の不要の枝を除去し、樹形を整えるものとする。 - 作業に必要な機材については、乙が自ら用意したものを用いること。 - 除去・除草・剪定した枝木葉については、乙が集積・運搬し適正に処分すること。 ４ 業務の日程 乙は作業計画案を策定し、事務所が承認した作業計画に基づき、実施するものとする。 ５ 実施期間と回数 １)前期 令和８年６月１日から令和８年７月３１日までの期間中、対象箇所につき１回 ２）後期 令和８年１０月１日から令和８年１１月３０日までの期間中、対象箇所につき１回 ６ 作業日時 事務所と日程調整のうえ、土曜日又は日曜日に実施すること。 ７ 安全管理 乙の作業実施者に係る安全管理については、乙の責任において行うこととする。 ８ 業務の報告 乙は、５の前期・後期の業務完了後、前期・後期ごとに事務所修景作業完了報告書（様式任意）を作成し、作業前後の現況写真を添えて甲に提出し、契約期間中に甲の確認を受けるものとする。 ９ 委託料の支払 ８の事務所修景作業完了報告書を甲が確認後、乙からの請求書受理後 ３０日以内に支払うものとする。乙が前期・後期ごとに請求書を提出したときは、その都度実施済み分について支払うものとする。 |  |

注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。