広域避難場所標示板及び誘導標識撤去等業務委託仕様書

１　件名
　　広域避難場所標示板及び誘導標識の撤去及び処分

２　担当者及び連絡先
　　行財政局防災危機管理室（０７５－２２２－３２１０）
　　德田、平野

３　業務委託概要
　　誘導標識は、地震に伴う大火災等による二次災害の危険から、地域住民の生命の安全を確保する「広域避難場所」への経路を周知し、「災害発生時に住民を安全に避難誘導することにより被害を最小限にとどめること」を目的として設置している。
　　今回、広域避難場所の指定取消に伴い、標示板及び誘導標識について、撤去及び処分を行うものである。

４　作業内容
　　○標示板：掲示板のほか、支柱枠及び掲示板に関連する部品並びにコンクリート基礎を
撤去し、処分すること。
　　○誘導標識：誘導標識のほか、支柱、バンド、その他誘導標識の設置に関する部品を撤去
し、処分すること。
　　○留意事項
　　・周囲の地中埋設物を破損しないよう防護措置を講じること。
・撤去作業時に隣接するグラウンド縁石や防球ネット等の既存構造物を損傷させない
よう、適切な養生を行うこと。
・基礎撤去後の空隙は、周囲のグラウンド土質と同等以上の良質土を用いて埋め戻す
こと。発生した残土は適切に処理すること。
・最終仕上げ面は、周囲のグラウンド面と段差が生じないよう平坦に均すこと。
・撤去した標識（金属くず）およびコンクリート殻は、産業廃棄物として関係法令に基
づき適正に分別解体し、マニフェスト（産業廃棄物管理票）を発行して処分すること。

５　数量
　　計５基　（標示板：１基、誘導標識：４基）

６　標示板・誘導標識　仕様
　　別紙１参照

７　履行場所
　　京都市南区吉祥院観音堂町他（別紙２参照）

８　履行期間
　　契約締結日から令和８年９月３０日（水）まで

９　特記事項
(1) 業務に要する材料費、労務費、運搬費、処分費等業務に含まれるものはすべて本業務に含む。
(2) 業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
(3) 契約完了後、上記担当者と作業日程等について事前協議を実施すること。
(4) 道路使用許可申請等、誘導標識の撤去に伴い必要となる申請書類等は、受注業者において作成し、上記担当者確認後、申請すること。なお、誘導標識設置場所の管理者との連絡調整については、上記担当者が行う。
(5) 撤去作業によって、通行人等が負傷することのないよう工事区域周囲に仮設フェンスまたはカラーコーン・コーンバーを設置し、明示すること。
(6) 撤去作業中に道路管理者及び警察の指示等があればその指示に従うこと。
(7) 納入時、誘導標識撤去前及び撤去後の写真を提出すること。
(8) 本仕様書に記した以外の問題が生じた場合は、上記担当者の指示によるものとする。
