仕様書

１ 業務名
山村都市交流の森木道撤去業務

２　総則
（１）本業務の受託者は、廃棄物の処分及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という 。）、労働基準法、労働安全衛生法、京都市契約事務規則等の関連法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき完全に履行すること。
（２）本市と受託者は、関係法令に基づく委託契約書を締結すること。

３　目的
産業観光局農林振興室が所管する山村都市交流の森内にある損傷した木道２か所について、解体及び運搬処分を行う。

４　履行期間
契約締結の日から令和８年１２月２５日まで

５　履行場所
京都市左京区花脊八枡町６８４番地（位置図は別紙１のとおり）

６　業務内容・作業条件
（1） 解体
　・長21.0m×幅2.4m×高さ2.0mの木道（外径40cm×内径25cm×高さ20cmの中空円柱状基礎Coを4個、幅60cm×奥行60㎝×高さ30㎝の基礎Coを3個含む）１基を解体する（写真は別紙２のとおり）。
　・長15.0m×幅2.4m×高さ2.0mの木道（幅60cm×奥行60㎝×高さ30㎝の基礎Coを8個含む）１基を解体する（写真は別紙３のとおり）。
　・木道周辺に散在している木材は、運搬処分すること。
　・重機搬入等にあたり必要に応じて仮設を行い、業務完了後は原状回復に努めること。

（2） 運搬処分
　・（１）により解体した木道の資材について、運搬処分を行う。
・運搬処分については、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という 。）の紙マニフェストにより行う。
・使用する紙マニフェストは、受託者が負担することとし、紙マニフェストに必要事項を記入のうえ、収取時にＡ票を本市に提出し、運搬業務完了後、１０日以内にＢ２票を本市に提出すること。また、処分完了後１０日以内にＤ票及びＥ票を本市に提出すること。
・他事業所等や受託者が保管している廃棄物と混載して収集運搬しないこと。
７ 支払条件
業務完了後、作業前、作業中、作業後の写真を添付した完了届を速やかに本市に提出すること。

８ 受託者の資格要件
（１）京都市競争入札 参加資格名簿に登録されていること。
（２）本業務の受託者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の収集運搬業務の許可を得ていること。
（３）本業務の受託者が中間処理の許可を有していない場合は、その許可を有している者に委託すること。
（４）受託者は本業務の契約にあたり、上記（２）の許可証及び（３）の委託契約書を本市に提出すること。

９ 特記事項
（１）作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
（２）見積書提出前に 必要に応じて下見を行い、解体及び運搬処分を行う総量、搬出ルートを確保し、本業務の履行に必要かつ適正な人員数、機材及び車両等を確保すること。
（３）作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
（４）作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とし、作業内容、作業日程等については事前に本市担当職員と調整すること。
（５）作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
（６）その他、本仕様書に記載がない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は双方誠意をもって協議のうえ決定する。
